**Analiza ryzyka**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ryzyko** | **Prawdopodobieństwo** | **Wpływ na projekt** | **Sposób ograniczenia** | **Reakcja** |
| Niedoszacowanie ilości godzin poświęconych na projekt | 1 | 3 | Stworzenie planu projektu; Stworzenie buforu czasowego | Rozmowy z klientem; Wykorzystanie buforu czasowego |
| Niewystarczające zabezpieczenie danych | 2 | 3 | Zdefiniowanie wymaganych zabezpieczeń | Zabezpieczenie danych |
| Zmiana wymagań klienta | 3 | 2 | Ustalenie głównych cech projektu | Rozmowy z klientem |
| Brak funduszy na finansowanie projektu | 1 | 4 | Planowanie funduszy; | Sprzedaż projektu; zakończenie projektu |
| Błędne działanie projektu | 3 | 2 | Zebranie informacji od ekspertów | Naprawa błędu |
| Problem z wdrożeniem | 2 | 1 | Symulacja wdrożenia | Wdrożenie krok po kroku |